# 🧑‍💻 Todo List par Développeur

Projet : Talkie-Walkie Secure + Messagerie

Équipe : Tflow (Audio/Réseau), Hailey (Sécurité/Backend), Hatsu (UI/Client/Notifications)

---

## 👨‍🔧  TFLOW – Expert Audio & Réseau temps-réel

###  Phase 1 : Mise en place réseau

- [ ] Concevoir l’architecture réseau (TCP pour texte, UDP/RTP pour audio)

- [ ] Écrire le serveur central de connexion (socket manager)

- [ ] Implémenter la gestion des rooms/canaux audio

###  Phase 2 : Streaming audio

- [ ] Capturer audio depuis mic (lib : PortAudio, PyAudio, WebRTC)

- [ ] Encoder/compresser audio (codec Opus)

- [ ] Envoyer flux audio en temps réel via UDP

- [ ] Recevoir et décompresser flux distant

- [ ] Jouer audio avec faible latence (< 200ms)

###  Phase 3 : Synchronisation & qualité

- [ ] Gérer buffers, pertes de paquets, retransmission si besoin

- [ ] Ajouter indicateur de parole (VOIP style)

- [ ] Optimiser latence et bande passante

---

## 🛡️  HAILEY – Expert Sécurité & Backend

###  Phase 1 : Authentification de base

- [ ] Système d’inscription/login (base de données SQLite/JSON)

- [ ] Hash des mots de passe (bcrypt/scrypt)

- [ ] Gestion des sessions côté serveur

###  Phase 2 : A2F (Authentification à deux facteurs)

- [ ] Générer seed TOTP pour chaque utilisateur

- [ ] Générer QR code pour enrôlement (app Google Authenticator)

- [ ] Valider codes TOTP à la connexion

- [ ] Stocker seeds de manière sécurisée

###  Phase 3 : Sécurité des communications

- [ ] Chiffrement des messages texte (AES)

- [ ] Échange de clés (Diffie-Hellman ou TLS simplifié)

- [ ] Valider intégrité des flux audio (optionnel, HMAC)

###  Phase 4 : Backend et persistance

- [ ] Sauvegarder historique des messages

- [ ] Gérer liste des contacts/amis

- [ ] API interne pour notifications push

---

## 🎨  HATSU – Expert UI/UX & Client

###  Phase 1 : Interface utilisateur

- [ ] Design de l’interface (console ou GUI ? TUI avec ncurses ?)

- [ ] Écran de login avec champ A2F

- [ ] Fenêtre de messagerie texte (liste messages, champ écriture)

###  Phase 2 : Intégration audio

- [ ] Boutons PTT (Push-To-Talk) / toggle microphone

- [ ] Indicateurs visuels : qui parle, qualité réseau

- [ ] Contrôle volume, mute, choix périphérique audio

###  Phase 3 : Notifications système

- [ ] Notifications desktop (lib : `plyer` pour Python, `node-notifier` pour JS, `systray` pour C++)

- [ ] Différencier notification message vs appel entrant

- [ ] Gérer l’état de présence (en ligne, absent, ne pas déranger)

###  Phase 4 : Expérience utilisateur finale

- [ ] Gérer les erreurs réseau gracieusement

- [ ] Ajouter sons d’interface (message reçu, appel)

- [ ] Raccourcis clavier, thème sombre/clair

---

## 🔗  Tâches communes & intégration

###  Semaine 1 – Synchronisation initiale

- [ ]  Tous  : Choix stack technique (langage, libs)

- [ ]  Tous  : Convention de code, Git workflow (branches, PR)

- [ ]  Tflow + Hailey  : Définir protocole client-serveur (messages JSON binaire)

- [ ]  Hailey + Hatsu  : Design du flux d’authentification (UI → backend)

###  Semaine 2 – Première intégration

- [ ]  Tous  : Premier test client-server (texte seulement)

- [ ]  Tflow + Hatsu  : Première transmission audio basique

- [ ]  Hailey + Hatsu  : Login + A2F fonctionnel

###  Semaine 3 – Polissage et finitions

- [ ]  Tous  : Tests croisés, chasse aux bugs

- [ ]  Tous  : Préparation démo finale

- [ ]  Hatsu  : Documentation utilisateur (README, modes d’emploi)

---

🎯 Règle d’or :

Communication quotidienne sur l’avancement.

Chaque feature mergeable doit être testée par au moins un autre dev avant intégration.

Tflow fournit l’infrastructure réseau, Hailey la sécurise, Hatsu la rend utilisable.

Projet SecureTalk

│

├── 1. Fondations

│   ├── Choix stack technique

│   ├── Architecture réseau globale

│   ├── Protocole client-serveur

│   ├── Convention de code + Git

│

├── 2. Backend & Réseau (Serveur)

│   ├── Socket manager (TCP/UDP)

│   ├── Gestion utilisateurs

│   ├── Sessions & authentification

│   ├── Rooms / canaux audio

│   ├── Historique messages

│   ├── Contacts / amis

│

├── 3. Sécurité

│   ├── Hash mots de passe

│   ├── A2F TOTP

│   ├── Échange de clés

│   ├── Chiffrement messages

│   ├── Intégrité audio (optionnel)

│

├── 4. Client Texte

│   ├── UI login + A2F

│   ├── UI chat

│   ├── Envoi/réception messages

│   ├── Notifications

│

├── 5. Audio temps réel

│   ├── Capture micro

│   ├── Encodage Opus

│   ├── Envoi UDP

│   ├── Réception + décodage

│   ├── Lecture faible latence

│   ├── Buffers + pertes paquets

│

├── 6. UX & Finitions

│   ├── Indicateurs qui-parle

│   ├── Qualité réseau

│   ├── Mute / volume / périphérique

│   ├── Sons UI

│   ├── Thèmes

│   ├── Raccourcis

│

└── 7. Tests & Démo

├── Tests unitaires

├── Tests réseau

├── Tests sécurité

├── Bugs

├── Script démo

└── README

| Phase | Objectif | Responsable(s) | Livrable clair |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Choisir stack + règles projet | Tous | Doc stack + protocole |
| 1 | Serveur minimal + texte | Tflow + Hailey | Chat texte fonctionnel |
| 2 | Auth + A2F | Hailey + Hatsu | Login sécurisé |
| 3 | UI client texte | Hatsu | Client utilisable |
| 4 | Audio basique | Tflow + Hatsu | Voix en temps réel |
| 5 | Sécurité coms | Hailey | Messages chiffrés |
| 6 | Qualité audio | Tflow | Latence < 200 ms |
| 7 | UX & notif | Hatsu | App agréable |
| 8 | Persistance | Hailey | Historique + contacts |
| 9 | Tests & démo | Tous | Version finale |